ZP.272.1.143.2015                                                            		                                         Syrynia,    6 października 2015 r.

Do Wszystkich Wykonawców nr post.:

ZP.272.1.143.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Wodzisławski - Powiatowy  Zarząd  Dróg  w Wodzisławiu Śl. z siedzibą  w Syryni zaprasza do składania ofert  na zadanie:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi w 2015r. - VII”

CPV: 71520000-9  usługi nadzoru budowlanego

I. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są czynności polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją nw. robót drogowych:

  - Budowa chodnika przy ulicy Gorzyckiej w Czyżowicach (kanalizacja deszczowa).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na ogólnej długości – 311mb na ulicy Gorzyckiej 
w Czyżowicach.

Parametry określające wielkość robót:

- długość kanalizacji deszczowej – 311mb,

- ilość studni rewizyjnych – 12szt.

Termin realizacji robót budowlanych: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych: 5 październik 2015 r.

  - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi na ogólnej długości 80 mb.

Parametry określające wielkość robót:

- długości wjazdów - 21mb

- długość chodnika 58mb

- powierzchnia nawierzchni jezdni – 240m2.

Termin realizacji robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2015r.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych: październik 2015 r.

Pełny zakres robót budowlanych będący przedmiotem nadzoru inwestorskiego został szczegółowo przedstawiony w projektach  budowlanych, opisie  technicznym,  częściach rysunkowych,  przedmiarze robót i  specyfikacjach technicznych, które do wglądu są w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8, jak również na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w zakładce: zamówienia publiczne – ogłoszenia o przetargach.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kompleksowego nadzoru nad całością robót w zakresie nadzoru inwestorskiego.

- W ramach niniejszego zamówienia  Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do:

  - Reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - Sprawdzania zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami BHP;

  - Udziału w pracach przy przekazaniu placu budowy oraz w czynnościach odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim;

  - Współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej;

  - Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji zadania;

  - Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów – w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;

  - Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy 
i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

  - Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu.

  - Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;

  - Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

  - Żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

  - Kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót;

  - Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

  - Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w  tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

  - Sprawdzenie faktury wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;

  - Sporządzania pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanych inwestycji;

  - Udział przy odbiorze gwarancyjnym przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych;

  - Inspektor Nadzoru będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac;

  - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, na każde żądanie Zamawiającego- Inwestora w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego;

  - Na inspektorze nadzoru ciąży rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;

  - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie inżynierów budownictwa i dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

  - Inspektor nadzoru winien uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z realizacją nadzorowanych robót budowlanych w ramach pracy. Spotkania tę będą odbywać się w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg, w szczególnie uzasadnionych przypadkach po godzinie 1500;

  - Niezwłocznego Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź sprawdzeniu robót zamiennych, przygotowania  do akceptacji  Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz dokumentacji i kosztorysów na te roboty.

- Wykonawca musi dysponować:

-  co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót budowlanych       w specjalności drogowej

- Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy art. 25 i art. 26 ustawy         z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).

- Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim  w stopniu umożliwiającym komunikację z uczestnikami procesu budowlanego lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.

II . Termin wykonania zadania:

Wykonawca jest zobowiązany sprawować czynności inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia wszystkich Inwestycji wymienionych w punkcie I (opis przedmiotu zamówienia), usunięcia wszelkich wad    i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów końcowych oraz przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie zadań.

III. Sposób przygotowania oferty.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący załącznik  nr 1.

- Oferta winna być napisana w języku polskim.

- Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - opakowanie należy zaadresować  następująco:

Oferta  na zadanie pn.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi w 2015r. - VII”

IV. Termin składania ofert : Oferty należy składać do dnia 08.10.2015 r. do godz. 1300.

V. Sposób obliczania ceny ofertowej.

- Cenę całkowitą brutto należy wyliczyć w Formularzu cenowym – załącznik nr 4  sumując ceny nadzoru za poszczególne zadania. Cenę całkowitą brutto należy następnie przenieść do formularza oferty – załącznik nr 1, w którym należy również podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

- Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być podana w złotych z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

5. Podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT powinna być zgodna z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

VI. Płatności Zamawiający wymaga stosowania faktur częściowych.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena - 100 %

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu.

- Elżbieta Lisiecka, Grzegorz Mrozek,

- Joanna Bauer (sprawy zamówienia)

pod numerami telefonów:  (32) 451-76-07, (32) 451-74-15; od poniedziałku do piątku  w godzinach od 700 do 1500.

IX. Wykaz dokumentów, które musi zawierać oferta

1. Formularz oferty( wg załącznika nr 1

2. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  ( wg załącznika nr 2

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( wg załącznika nr 3

4. Formularz cenowy – wg załącznika nr 4

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik

ZAŁĄCZNIKI:

- Druk oferty cenowej - załącznik nr 1

- Wykaz osób - załącznik nr 2

- Oświadczenie - załącznik nr 3

- Formularz cenowy – załącznik nr 4

- Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

„OFERTA”

1. Niniejszym składamy ofertę, na zadanie p.n.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi w 2015r. - VII”

Termin realizacji:

Wykonawca jest zobowiązany sprawować czynności inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia wszystkich Inwestycji wymienionych w punkcie I (opis przedmiotu zamówienia), usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów końcowych oraz  przekazaniu Zamawiającemu  wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie zadań.

Zarejestrowana  firma (nazwa) Wykonawcy:

.........................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica ................................................ nr domu......................

kod ..................... miejscowość ...........................................

powiat ............................. województwo ...............................

tel.: ......................................	faks/e-mail: ...............................

REGON:.................................		NIP:..................................

2.OFERUJEMY WYKONANIE  ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

Cena całkowita brutto: ................... zł

Stawka podatku VAT  ………………. %

Oświadczam, że powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054. ze zm.).

3. Płatności wynikające z realizacji ww. zadania prosimy przekazać na nasze konto numer:

……………………………………………………………………………………………………

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/ Oświadczamy, że wykonanie zamówienia w  części powierzamy podwykonawcy*

Zakres prac powierzony podwykonawcy (om):

................................................................................................

(*ten punkt dotyczy w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy(om), gdy taka sytuacja nie zachodzi należy wpisać „nie dotyczy”)

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

7. Oświadczamy, że jesteśmy* /nie jesteśmy*) podatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

* niepotrzebne skreślić

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

(KADRA  NADZORU INWESTORSKIEGO)

# Nazwa Wykonawcy:

##### ............................................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi w 2015r. - VII”

| Imię i nazwisko | Uprawnienia Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………. ………………. | - Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) Nr:………………………………… Rodzaj uprawnień:………………………… -Wykształcenie………………… -Doświadczenie (ilość lat praktyki zawodowej) ……………………………………… |  |  |

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### ZAŁĄCZNIK NR  3

OŚWIADCZENIE

##### Nazwa  wykonawcy:

##### ............................................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi w 2015r. - VII”

Oświadczam/(y), że osoby, odpowiedzialne za wykonanie zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

| …................, dnia ….......... | …....................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### ZAŁĄCZNIK NR  4

Formularz cenowy

##### Nazwa  wykonawcy:

##### ….........................................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi w 2015r. - VII”

| Lp. | Nazwa zadania | Cena netto zł | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa chodnika przy ulicy Gorzyckiej w Czyżowicach (kanalizacja deszczowa) |  |  |
| 2. | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi. |  |  |
| Wartość zamówienia: (suma wierszy 1÷2) | * |

*Całkowita cena brutto oferty    ……………………………………

UWAGA!

* Cenę brutto oferty należy przenieść do formularza „Oferta”. W formularzu oferty należy również  podać zastosowaną stawkę podatku VAT

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |