POWIAT WODZISŁAWSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI 44-361 SYRYNIA, UL. RACIBORSKA 3 tel. (032) 451-76-07 fax. (032) 451-76-07 e-mail: inwestycje@pzd-wodzislaw.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

postępowanie nr: ZP.2521.5.2016

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony  na zadanie p.n.:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych

ZATWIERDZAM

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik

Syrynia, kwiecień 2016r.

# SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wymagania w zakresie Podwykonawstwa.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania ofert.

- Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wzór umowy, dopuszczalność i warunki zmiany umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 - Wykaz kadry

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 9 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Załącznik nr 11 - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Załącznik nr 13 - Wzór gwarancji jakości

Załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, 44-361 Syrynia, tel. (32) 451-76-07, fax. (32) 451-76-07, zwany dalej zamawiającym zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700  do  1500.

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwaną  w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.

4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 380), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

5. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i na stronie internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

6.1. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej  Zamawiający umieści na stronie internetowej: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

8. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. Opłata jakiej Zamawiający żąda za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia to koszt jej druku lub koszt druku i przekazania.

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych.

10. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

17. Zamawiający rezygnuje z zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 5024S  - ul. Hallera w Radlinie.

Parametry określające wielkość robót:

- wymiana nawierzchni jezdni – 3488,05 m2

- przełożenie chodników – 734,90 m2

- umocnienie skarpy płytami ażurowymi – 83,12 m2

- długość krawężników – 329 mb

2. Szczegółowy zakres prac określa: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 12.

3. Projekt czasowej organizacji ruchu Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu drogowego należy do Wykonawcy, który pokrywa wszystkie koszty z tym związane, jak również zobowiązany jest do utrzymywania 
w należytym stanie oznakowania podczas realizacji zadania.

3.1. Na wyłączonych z ruchu odcinkach drogi Wykonawca zapewni dojazd oraz dojście  mieszkańcom do ich posesji.

3.2. Wykonawcę zobowiązuje się do utrzymywania w należytym stanie oznakowania podczas realizacji zadania.

7. Warunki techniczne:

a) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w technologii zgodnej ze projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz  przedmiarem robót.

b) Do wykonania zadania będą użyte materiały i wyroby budowlane posiadające dopuszczenie do stosowania i obrotu, nie posiadające uszkodzeń.

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę oraz którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych o wartości co najmniej 400.000,00zł brutto;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V SIWZ ust. 1 pkt. 1.1.

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż  400.000,00zł

2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. art.  24 ust. 1 oraz 24b ustawy PZP.

3. Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

4. Zamawiający  wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. ART. 24 UST. 1  I 24B USTAWY

1. W ZAKRESIE WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST.1 USTAWY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

1.1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ® wg załącznika nr 2 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument wymieniony  w pkt 1.1 winien dołączyć każdy  z podmiotów występujących wspólnie.

1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający minimum 1 robotę budowlaną  w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych o wartości co najmniej 400.000,00zł brutto;

wraz z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ® wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Dowodami w rozumieniu § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, iż ww. warunek spełni jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

W przypadkach zamówień gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie złożonym do oferty, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zawierający w szczególności wskazanie co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ® wg  załącznika nr 5 do SIWZ oraz  oświadczenie ® wg  załącznika nr 6 do SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, iż ww. warunek spełni jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

1.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej 
z przedmiotem zamówienia, na kwotę  nie niższą niż 400.000,00 zł

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczy, iż ww. warunek spełni jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

2. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ® wg załącznika nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument wymieniony  w pkt 2.1 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument wymieniony  w pkt. 2.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument wymieniony  w pkt. 2.3 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument wymieniony  w pkt. 2.4  winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

3. CELEM WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 24B NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

3.1. Informację wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, w oparciu o załącznik nr 9 do SIWZ – u.

3.2. Ilekroć w pkt 3 niniejszej specyfikacji jest mowa:

3.2.1. o grupie kapitałowej – należy przez to rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.),

3.2.2. o przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), a także:

a)	osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej,

b)	osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c)	osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d)	związek przedsiębiorców tj. izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, 
o których mowa w ppkt 3.2.2., jak również związki tych organizacji - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - (art. 4 pkt pkt 1) i 2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.).

W wypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony  w pkt 3.1. powyżej  winien dołączyć każdy z  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. POZOSTAŁE DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

4.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty ® wg załącznika nr 1 do SIWZ.

4.2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy  ® wg załącznika nr 8 do SIWZ.

4.3. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z punktem VIII Specyfikacji.

4.4. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia.

4.5. Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ® wg załącznika nr 10 do SIWZ

(jeżeli Wykonawca nie zastrzega w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest wymagane dołączenie  załącznika).

4.6. Wzór zobowiązania ® wg załącznika nr 11 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP  nie jest  wymagane dołączenie załącznika).

5. OCENA OFERT

Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony 
z postępowania, z zachowaniem przepisu  art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z ZASOBÓW PODMIOTÓW TRZECICH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 26 UST. 2B USTAWY PZP

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia.

2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach i potencjale innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów 
w wykonaniu zamówienia.

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie- udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 rozdziału IV SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, 
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku proponowany inny podwykonawca - podmiot trzeci, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania.

6. Zamawiający dołącza do SIWZ przykładowy wzór zobowiązania, stanowiący załącznik nr 11.

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

7.1. Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli  ofertę składa kilku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum/spółki cywilne), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu wspólników tej  spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

7.2. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej i złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

7.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW, MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2, 2.3, 2.4  rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

8.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.  FORMY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

9.1. Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9.2. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

10. PRZELICZENIE WALUTY

W wypadku, gdy złożone przez  Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający ustali równowartość danej waluty w złotych w oparciu o  kurs średni walut obcych w złotych  NBP  z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany kurs średni walut obcych w złotych  przez NBP, Zamawiający ustali równowartość danej waluty w złotych w oparciu o tabelę kursów NBP ostatnio opublikowaną przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Przedmiotem zawieranej umowy musi być dostawa, usługa, robota budowlana, która jest związana

z przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga, aby w treści formularza „Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom lub podania nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuję się na zasadach art. 26 ust. 2b).

3. Szczegółowe warunki postępowania dotyczące umów w zakresie podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 12 SIWZ - wzór umowy.

4. Kopie umów z Wykonawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami składane przez Wykonawców do Zamawiającego mają być poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przekazanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków lub informacji, z wyłączeniem oferty oraz dokumentów wskazanych rozdz. V niniejszej specyfikacji faksem lub drogą elektroniczną w języku polskim. 
W takim wypadku każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

2. SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/ (menu przedmiotowe/zamówienia publiczne/ogłoszenia 
o przetargach). SIWZ można również nabyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni po uprzednim uiszczeniu kwoty: 25,80 zł (brutto) w kasie lub przelewem, na pisemny wniosek (faks) wykonawcy, za zaliczeniem pocztowym.

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2  dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz  zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a ponadto  na stronie internetowej zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.  W  przypadku gdy modyfikacja treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Jednocześnie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

6. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:

- Grzegorz Mrozek, Elżbieta Lisiecka (sprawy techniczne)

- Joanna Bauer (sprawy formalne)

pod numerami telefonów:  (32) 451-76-07, (32) 451-74-15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do15.00, adres poczty elektronicznej: inwestycje@pzd-wodzislaw.pl

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie:  pięć tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku  następujących formach:

1) w pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.  z 2014 r., poz. 1804).

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego  w pieniądzu za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w GETIN Bank S.A.  94 1560 1094 0000 9250 0003 4803 ze wskazaniem w treści  przelewu nazwy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz oznaczenia wykonawcy, którego ofertę  wadium zabezpiecza, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przez zamawiającego.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium w terminie, 
o którym mowa w pkt 3 podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu zgodnie z pkt 4 powyżej.

6. Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna – oryginał należy złożyć w sekretariacie (do oferty należy załączyć kserokopie dokumentu wadialnego). Dopuszcza się również przesłanie oryginału dokumentu pocztą w osobnej kopercie wraz z ofertą, umieszczając w ofercie kserokopie dokumentu wadialnego.

7. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno zawierać bezwarunkowe  i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty wadium na każde żądanie Zamawiającego w wypadkach wymienionych przepisem art. 46 ust. 4a oraz  ust. 5 ustawy.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 11 ppkt 11.1.

9.  Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie.

9.1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia  tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

11.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 winny zostać wypełnione (bądź przepisane 
z zachowaniem ich  treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści.

Nie jest wymagane dołączenie do oferty załącznika nr 10, jeżeli Wykonawca nie zastrzega w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nie jest wymagane dołączenie do oferty załącznika nr 11, jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.

3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. V – Wykaz oświadczeń i dokumentów (… ) niniejszej Specyfikacji.

4. Złożona oferta winna być zgodna z treścią SIWZ.

5. Oferta winna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie 
lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników Zamawiający  zaleca korzystanie ze wzorów dołączonych  do niniejszej specyfikacji.

6. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie (kopertach) lub opakowaniu (opakowaniach). Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta przetargowa:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

Nie otwierać przed dniem: 22.04.2016 godz. 1030

Na kopercie należy również umieścić firmę (nazwę) oraz adres Wykonawcy.

9. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt. 8, a koperta lub opakowanie zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.Oferty należy złożyć w jednym egzemplarzu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, sekretariat nie później niż dnia: 22.04.2016r. do godz. 1000.

XII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.04.2016r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, świetlica.

2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda firmy (nazwy), adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Koperty oznakowane wyrazem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostanie dołączona do oferty, której dotyczy zmiana.

5. Koperty oznakowane wyrazem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą.

Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

5. Protokół wraz z załącznikami tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa są jawne. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w zał. nr 10 do SIWZ - Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.

7. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

1) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeżeniem pkt 6,

2) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.

3) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zainteresowanego.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przed obliczeniem ceny oferty zalecane jest, aby wykonawca uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca  powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu składania  ofert.

3. Założenia wyjściowe:

- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty  przez sporządzenie kosztorysu ofertowego. Zaleca się sporządzenie  kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną.

- zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego na załączniku nr 8 do SIWZ,

- dopuszcza się opracowanie (przepisanie) kosztorysu ofertowego na podstawie załącznika nr 8,

- w kosztorysie ofertowym zostaną określone ceny  na wszystkie roboty wymienione w przedmiarze robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Kosztorys ofertowy stanowić będzie sumę jednostek przedmiarowych pomnożonych przez ich ceny ustalone przez wykonawcę wraz z narzutami bez podatku od towarów i usług (VAT).

- Cena oferty musi zawierać wszelkie  koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z przedmiaru, jak również w nim nie ujęte,  bez których nie można wykonać zamówienia. Są to między innymi następujące koszty:

- Wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe

- Segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego  pochodzącego z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z 14.12.2012 roku o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

- Sporządzenia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac

- Oznakowania odcinka robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu

- Niezbędnych badań

- Transportu materiałów

- Pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)

- oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia

4. W formularzu oferty należy podać cenę oferty  wynikającą z kosztorysu ofertowego:

- cenę brutto oferty

- stawkę podatku VAT (%).

- 4.1. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki  podatku VAT.

4.2. Cena określona przez wykonawcę zostaje określona na okres związania umową i nie podlega zmianie.

4.3. Cena  brutto powinna być podana w złotych cyframi i słownie.

4.4. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych  zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

5. Zasady wprowadzania zmian materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie:

5.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń podanych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujące poprawę parametrów technicznych,

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

5.2. Zamawiający dopuszcza zmianę producenta poszczególnych materiałów i urządzeń  wskazanych 
w ofercie pod warunkiem,  że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów 
i urządzeń.

5.3. Zmiany, o których mowa w ust. ust. 5.1. i 5.2. wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez Zamawiającego.

6. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu  zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 	wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta 	nie zawiera rażąco niskiej ceny,  spoczywa na Wykonawcy.

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Zgodnie z art. 91 ust 3a PZP, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj )towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku braku takiej informacji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 jako niezgodną z PZP.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

1)  cena  (znaczenie 95%)

Maksymalna ilość punktów, jakie w  ww.  kryterium może uzyskać oferta wynosi 95 punktów.

Liczba punktów za ww. kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena brutto

------------------------------------------   x 95 % x 100 = ...................... .pkt

Cena brutto w badanej ofercie

2)  okres gwarancji (znaczenie 5%), przy czym nie krótszy niż 36 miesięcy

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5 punkty.

Liczba punktów za ww. kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty [miesiące]

---------------------------------------------------------------------------------  x 5% x 100 = .......... pkt

Najdłuższy okres gwarancji spośród  badanych ofert [miesiące]

Sposób obliczenia punktacji:

Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.

Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych 
w kryteriach: „cena”,  „okres gwarancji”. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

3.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny oferty i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją  zgodnie 
z art. 87 ustawy, niepowodujące istotnych zmian w ofercie,  zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.1. Zamawiający określa następujące zasady poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych 
w obliczeniu ceny:

4.1.1. 	w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)	jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

c) jeżeli żaden zapis ceny jednostkowej nie odpowiada obliczeniu ceny dokonanemu zgodnie 
z literą b) powyżej przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową wyrażoną liczbą

4.1.2.	w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b)	jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c)	jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

4.1.3.	w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a)	przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b)	jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

4.1.4. jeżeli obliczona cena brutto nie odpowiada sumie ceny netto oraz kwoty podatku od towarów 
i usług (VAT) wyliczonej na podstawie stawki prawidłowo przyjętej  przez wykonawcę, Zamawiający poprawi takie obliczenie ceny.

4.1.5. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z pkt pkt  4.1.1. – 4.1.4. powyżej uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów.

6. Oferta zostanie odrzucona gdy:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA 
O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY UMOWY w CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona  również na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww. kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób - drogą pocztową,  z uwzględnieniem art. 94 ust. 2  PZP.

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zamawiający  zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP może  żądać przed zawarciem  umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy:

a) potwierdzone przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w „Wykazie kadry” - zał. nr 5 do oferty wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu obowiązku kierowania budową 
i robotami.

b) potwierdzoną kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy.

5. Przed zawarciem  umowy Wykonawca winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wykaże, że część zamówienia powierza do wykonania podwykonawcy, wówczas wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu projekt umowy, która będzie zawarta  
z podwykonawcą, zgodnie z art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.  z 2014r., poz. 1804).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji lub poręczenia winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz zawierać  bezwarunkowe  
i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty zabezpieczenia  na każde żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie winno obejmować faktyczny okres wykonywania zamówienia aż do chwili uznania przez Zamawiającego, iż zostało ono należycie wykonane. Przelew wierzytelności wynikającej z gwarancji lub poręczenia przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich winien być dopuszczalny bez jakichkolwiek wyłączeń lub ograniczeń.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone  przelewem  na konto Zamawiającego  GETIN Bank SA 94 1560 1094 0000 9250 0003 4803.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed zawarciem  umowy. 
W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu za termin „przed zawarciem umowy” przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

XVII.   WZÓR UMOWY,  DOPUSZCZALNOŚC I WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do SIWZ - u.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
 w stosunku do treści oferty oraz określa następujące  warunki takiej zmiany:

| Lp. | Przyczyna/okoliczności | Skutek – zmiana w umowie/aneks |
| --- | --- | --- |
| ZMIANY OGÓLNE |  |  |
| 1. | zmiana adresu/ (nazwy) firmy/ siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy/ Podwykonawcy | pismo zawiadamiające o zmianach |
| 2. | przekształcenie wykonawcy nie prowadzące do zmiany wykonawcy za wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, | zmianie podlegać będzie oznaczenie wykonawcy wskutek przekształcenia |
| 3. | zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, | zawarcie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie zmian |
| 4. | powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcy, zmiana podwykonawcy, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy | określenie w umowie podwykonawcy oraz zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście oraz za pomocą podwykonawców, zmiana podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia, zmiana zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców |
| ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA |  |  |
| 1. | warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót potwierdzone stosownym protokołem, | przedłużenie terminu wykonania umowy o tyle dni, ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, |
| 2. | wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa, | zmiana terminu wykonania umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót |
| 3. | zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofanie materiałów /urządzeń z użycia, | zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na nabycie nowych materiałów/urządzeń |
| 4. | wystąpienie konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy | zmiana terminu wykonania umowy o tyle dni, ile trwało wykonanie zamówienia dodatkowego |
| 5. | znalezienie niewybuchów lub znalezisk archeologicznych | przesunięcie terminu wykonania umowy o czas wstrzymania robót związanych z usunięciem niewybuchów lub znalezisk archeologicznych |
| 6. | istotne wady dokumentacji projektowej uniemożliwiające dalsze prowadzenie robót | wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na usunięcie wad dokumentacji projektowej uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót |
| 7. | wykrycie w trakcie robót urządzeń infrastruktury technicznej, kanału technologicznego, linii elektroenergetycznej, linii telekomunikacyjnej lub innych podobnych obiektów lub urządzeń nie ujętych w dokumentacji projektowej | wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, kanałem technologicznym, linią elektroenergetyczną, linią telekomunikacyjną lub innymi podobnymi obiektami lub urządzeniami nie ujętymi w dokumentacji projektowej |
| 8. | warunki geologiczne lub hydrogeologiczne odmienne od wskazanych w dokumentacji projektowej | zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia oraz wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na wprowadzenie koniecznej zmiany w dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót koniecznych wskutek zmiany warunków geologicznych lub hydrogeologicznych, w granicach umówionego wynagrodzenia |
| ZMIANA WYNAGRODZENIA |  |  |
| 1. | zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, | zmiana wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT |
| 2. | rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, | zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić, gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane |
| 3. | zmiana materiałów i urządzeń | nie powodująca wzrostu maksymalnego wynagrodzenia |

XVIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu.

  - Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

1.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

  - 5dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -  jeżeli zostało  przesłane za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie,

  - albo w terminie 10dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj.  drogą pocztową.

1.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 5dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.5. Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

1.6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w  uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

1.8. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U.  z 2014 r., poz. 101, ze zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

- Skarga

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach na zasadach opisanych w rozdziale 3 ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ze zm.)  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załącznik nr 1

„OFERTA”

1. Niniejszym składamy ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg, na zadanie p.n.:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

2. Zarejestrowana  firma (nazwa) Wykonawcy:

..............................................................................................

..............................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica ................................................ nr domu...........................

kod ..................... miejscowość .................................................

powiat ............................. województwo ....................................

tel.: ......................................		faks: ......................................

REGON:.................................		NIP: ......................................

e-mail:………………………………………………………………………………….

3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy

.........................................................................................

(imię i nazwisko)

4. OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH  POSTĘPOWANIEM ZA CENĘ:

cena brutto oferty

(słownie: ……………………………………………………………………………..zł)

stawka podatku VAT                %

Oświadczamy, że powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054. ze zm.).

5. Oferujemy wykonanie zadania w terminie: 60 dni od dnia zawarcia umowy

6. Oświadczamy,

- że zamówienie wykonamy samodzielnie /

- że powierzymy wykonanie następującej części zamówienia podwykonawcy*:

(należy wymienić część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................

Oświadczamy, że wykonanie zamówienia w  następującej części ……………………………………………………………………………………………………………powierzamy podwykonawcy celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(firma (nazwa) podwykonawcy)

* (niepotrzebne skreślić)

7. Wadium zostało wniesione

- w formie: ........................................

- w dniu: ........................ (dowód wniesienia wadium w załączeniu)

Zwrot wadium prosimy dokonać:

- na konto .........................................................................................

- zwrot gwarancji .........................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

8. Płatności wynikające z realizacji ww. zadania prosimy przekazać na nasze konto numer:

…………………………………………………………………………………………………………

9. Udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia …… miesięcy (min. 36 miesięcy),

10. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz 
z uwzględnieniem modyfikacji i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.)

13. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

14. Oświadczamy, że jesteśmy*)/nie jesteśmy*) podatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

15. Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: „ Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”, niniejszym informuję Zamawiającego, że:

15.1. wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,*

15.2. wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek

podatkowy będzie dotyczył następujących towarów i/lub usług………….………. objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) wyniesie  ………………….... zł.*

* niepotrzebne skreślić

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

### wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(z późniejszymi zmianami), a mianowicie dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- oświadczam, że

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE -

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

# Nazwa Wykonawcy:

##### ...............................................................................................

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowano zamówienie | Opis wykonanych robót – rodzaj, miejsce wykonania, zakres rzeczowy | Wartość robót brutto | Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa i adres podmiotu wykazującego posiadanie doświadczenie (Wykonawca/ Podmiot Trzeci) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga:

Należy dołączyć dowód określający, czy ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| .................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE  ZAMÓWIENIA

(KADRA  KIEROWNICZA)

# Nazwa Wykonawcy:

##### ...............................................................................................

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

| Imię i nazwisko | Uprawnienia Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………. ………………. | - Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) Nr:…………………………………………………………………. -Wykształcenie………………… -Doświadczenie (ilość lat praktyki zawodowej) ………………………………….…………………………………. |  |  |

Uwaga:

Należy załączyć  pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### ZAŁĄCZNIK NR  6

OŚWIADCZENIE

##### Nazwa  wykonawcy:

##### ..............................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Oświadczam/(y), że osoby, odpowiedzialne za wykonanie zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 7

Przedmiar robót

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

| Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. |  | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spec. techn. |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 | D- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie |  |  |  |
| d.1 | 0111-01 | 01.01.01 | równinnym |  |  |  |
|  |  |  | <ul Hallera od skrzyżowania z ul Matejki plus 400 m>400.00/1000 | km |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2 | 45111000-8 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 2 | KNR AT-03 | D- | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm |  |  |  |
| d.2 | 0101-02 | 01.02.04 | 7.80+7.70<ul. Hallera>+6.10<ul. Matejki> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.60 |
| 3 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |  |  |  |
| d.2 | 0813-03 | 01.02.04 | piaskowej |  |  |  |
|  |  |  | 54.50<od Hallera do wjazdu pos 3>+(8.00+160.50)<od przejścia do wjazdu do sklepu>+195.00*50%<od wjazdu do sklepu do końca zakresu>+12.50 |  |  |  |
|  |  |  | <krawężnik najazdowy wjazd sklep Biedronka Wimar> <wysepki - azyl - przeiście>3.65+10.25 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 346.90 |
| 4 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |
| d.2 | 0814-01 | 01.02.04 | 40.00<od Hallera do wjazdu pos 3>+(4.50+160.50)<od przejścia do wjazdu do sklepu>+189.00<od wjazdu do sklepu do końca zakresu> |  |  |  |
|  |  |  | <wysepki - azyl - przeiście>2*3.00 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 5 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu |  |  |  |
| d.2 | 0812-03 | 01.02.04 | poz.3*0.075 | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26.02 |
| 6 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej na podsypce |  |  |  |
| d.2 | 0810-01 | 01.02. 04 | piaskowej - wysepki przejście |  |  |  |
|  | analogia |  | <wysepki - azyl - przeiście>2*0.5*1.00*1.50+3.00*3.10+2*0.5*1.00*1.50 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.30 |
| 7 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej na podsypce |  |  |  |
| d.2 | 0810-01 | 01.02. 04 | piaskowej - KOSTKA DO PONOWNEGO WBUDOWANIA - 15% KOSTKI |  |  |  |
|  | analogia |  | NOWEJ |  |  |  |
|  |  |  | 40.00*2.00<od Hallera do wjazdu pos 3>+(4.50+160.50)*1.85<od przejścia do wjazdu do sklepu>+189.00*1.85<od wjazdu do sklepu do końca zakresu> | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 734.90 |
| 8 | KNNR 6 | D- | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach |  |  |  |
| d.2 | 0805-04 | 01.02. 04 | wypełnionych zaprawą cementową - BETONITY DO PONOWNEGO WBU- |  |  |  |
|  |  |  | DOWANIA 15% NOWYCH BETONITÓW <wjazd sklep Biedronka Wimar>(12.50+7.80)/2*3.00+(7.80+10.00)/2*3.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 57.15 |
| 9 | KNR AT-03 | D- 11; | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- |  |  |  |
| d.2 | 0102-03/04 | 05.03.11; | zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja |  |  |  |
|  |  | D- 01.02.04 | <ul Hallera>(25.00-0.00)*(7.75+8.00)/2+(50.00-25.00)*(8.00+7.75)/2+(75.00- - *(7.75+7.80)/2+(100.00-75.00)*(7.80+7.90)/2+(125.00-100.00)*(7.90+ - /2+(150.00-125.00)*(8.00+8.00)/2+(160.75-150.00)*(8.00+7.95)/2+ (175.00-160.75)*(7.95+9.20)/2+(181.80-175.00)*(9.20+9.85)/2+(200.00- 181.80)*(9.85+9.75)/2+(225.00-200.00)*(9.75+9.75)/2+(250.00-225.00)* (9.75+9.85)/2+(275.00-250.00)*(9.85+9.80)/2+(300.00-275.00)*(9.80+7.85)/ 2+(325.00-300.00)*(7.85+7.65)/2+(350.00-325.00)*(7.65+7.65)/2+(375.00- - *(7.65+7.75)/2+(400.00-375.00)*(7.75+7.65)/2 |  |  |  |
|  |  |  | <skrzyżowanie - ul. Matejki>(17.50+7.15)/2*7.50+(7.15+6.10)/2*5.50 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3488.06 |
| 10 | KNR 4-04 | D- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- |  |  |  |
| d.2 | 1103-04 | 01.02.04 | dowaniu samochodem samowyładowczym - odległość odwozu zgodnie z usta- |  |  |  |
|  | 1103-05 |  | leniami Wykonawcy Robót. UWAGA: INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPY. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU |  |  |  |
|  |  |  | ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA UTYLIZACJĘ GRUZU BETONOWEGO I FREZOWIN. <krawężnik>poz.3*0.15*0.30 |  |  |  |
|  |  |  | <obrzeża>poz.4*0.30*0.08 |  |  |  |
|  |  |  | <ława betonowa z oporem>poz.3*0.075 |  |  |  |
|  |  |  | <naw bet wjazdy>0*0.20 |  |  |  |
|  |  |  | <kostka betonowa brukowa>poz.6*0.08 |  |  |  |
|  |  |  | <kostka betonowa brukowa>poz.7*0.08*15% |  |  |  |
|  |  |  | <betonity>poz.8*0.15*15% |  |  |  |
|  |  |  | <frezowi ny>poz.9*0.08 | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 341.36 |
| 3 | 45233120-6 |  | UZUPEŁNIENIE SKARPY PLUS UNOCNIENIE PŁYTAMI AŻUROWYMI 60*40*10 cm |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 | D - | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV) - |  |  |  |
| d.3 | 0311-03 | 06.01.01 | (wbudowanie ziemi na odcinku od myjni do schodów terenowych do sklepu |  |  |  |
|  | analogia |  | Biedronka) (75.50-58.00)*(5.00+4.50)/2*0.4 | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33.25 |
| 12 | KNR 2-01 | D - | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV |  |  |  |
| d.3 | 0506-08 analogia | 06.01.01 | (75.50-58.00)*(4.50+5.00)/2<skarpa myjnia>+(75.50-58.00)*(5.00+4.50)/2< od myjni do schodów terenowych do sklepu Biedronka> | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 166.25 |
| 13 | KNR 2-31 | D - | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości |  |  |  |
| d.3 | 0105-05 | 06.01.01 | warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |
|  | 0105-06 analogia |  | (75.50-58.00)*(4.50+5.00)/2<skarpa myjnia> | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 83.13 |
| 14 | KNR 2-01 | D - | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - PŁYTAMI AŻU- |  |  |  |
| d.3 | 0520-01 | 06.01.01 | ROWYMI 60*40*10 cm |  |  |  |
|  | analogia |  | (75.50-58.00)*(4.50+5.00)/2<skarpa myjnia> | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 83.13 |
| 15 | KNR 2-31 | D - | Rowki pod obrzeże i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV |  |  |  |
| d.3 | 0401-04 analogia | 08.03.01 | (75.50-58.00)<skarpa myjnia> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 16 | KNR 2-31 | D - | Ława pod betonowa z oporem - obrzeże, ława betonowa o wymiarach 0,28*0, |  |  |  |
| d.3 | 0402-04 | 08.03.01 | 30-0,15*0,08 - z betonu C12/15 |  |  |  |
|  | analogia |  | poz.15*(0.28*0.30-0.15*0.08) | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 17 | KNR 2-31 | D - | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |
| d.3 | 0407-05 | 08.03.01 | z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opór dla płyt ażurowych - umoc- |  |  |  |
|  | analogia |  | nienia skarpy (75.50-58.00)<skarpa myjnia> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 4 | 45233120-6 |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 | D - | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |  |  |  |
| d.4 | 0401-06 | 08.01.01b | kat.III-IV |  |  |  |
|  |  |  | 54.50<od Hallera do wjazdu pos 3>+(8.00+160.50)<od przejścia do wjazdu do sklepu>+195.00*50%<od wjazdu do sklepu do końca zakresu>+12.50< krawężnik naiazdowy wjazd sklep Biedronka Wimar> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 333.00 |
| 19 | KNR 2-31 | D - | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |  |  |  |
| d.4 | 0402-04 | 08.01.01b | poz.18*0.075 | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24.98 |
| 20 | KNR 2-31 | D - | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |  |  |  |
| d.4 | 0403-03 | 08.01.01b | towo-piaskowej |  |  |  |
|  |  |  | poz.18-4.00<przejście ul. Hallera>-2*4.00<przejście ul. Matejki>-4.00<wjazd pos.3 Matejki>-12.50<krawężnik najazdowy wjazd sklep Biedronka Wimar> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 304.50 |
| 21 | KNR 2-31 | D - | Krawężniki betonowe "najazdowe" o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |  |  |  |
| d.4 | 0403-03 | 08.01.01b | mentowo-piaskowej |  |  |  |
|  | analogia |  | 2*4.00<przejście ul. Matejki>+4.00<wjazd pos.3 Matejki>+12.50<krawężnik najazdowy wjazd sklep Biedronka Wimar> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24.50 |
| 22 | KNR 2-31 | D - | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV |  |  |  |
| d.4 | 0401-04 | 08.03.01 |  |  |  |  |
|  | analogia |  | 54.50<od Hallera do wjazdu pos 3>+(4.00+160.50)<od przejścia do wjazdu> do sklepu>+189.00<od wjazdu do sklepu do końca zakresu> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 408.00 |
| 23 | KNR 2-31 | D - | Ława pod obrzeża betonowe z oporem 0,28*0,30-0,08*0,15 - z betonu C12/ |  |  |  |
| d.4 | 0402-04 | 08.03.01 | 15 |  |  |  |
|  | analogia |  | poz.22*(0.28*0.30-0.08*0.15) | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29.38 |
| 24 | KNR 2-31 | D - | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |
| d.4 | 0407-05 | 08.03.01 01 | z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |
|  |  |  | poz.22 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 408.00 |
| 5 | 45233120-6 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |
| 25 | KNNR 6 | D- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |  |  |  |
| d.5 | 1005-06 | 04.03.01 | <ul Hallera>(25.00-0.00)*(7.75+8.00)/2+(50.00-25.00)*(8.00+7.75)/2+(75.00- - *(7.75+7.80)/2+(100.00-75.00)*(7.80+7.90)/2+(125.00-100.00)*(7.90+ - /2+(150.00-125.00)*(8.00+8.00)/2+(160.75-150.00)*(8.00+7.95)/2+ (175.00-160.75)*(7.95+9.20)/2+(181.80-175.00)*(9.20+9.85)/2+(200.00- 181.80)*(9.85+9.75)/2+(225.00-200.00)*(9.75+9.75)/2+(250.00-225.00)* (9.75+9.85)/2+(275.00-250.00)*(9.85+9.80)/2+(300.00-275.00)*(9.80+7.85)/ 2+(325.00-300.00)*(7.85+7.65)/2+(350.00-325.00)*(7.65+7.65)/2+(375.00- - *(7.65+7.75)/2+(400.00-375.00)*(7.75+7.65)/2 |  |  |  |
|  |  |  | <skrzyżowanie - ul. Matejki>(17.50+7.15)/2*7.50+(7.15+6.10)/2*5.50 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3488.06 |
| 26 | KNNR 6 | D- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  |  |  |
| d.5 | 1005-07 | 04.3.01; D - 04.3.01a | poz.25 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3488.06 |
| 27 | KNNR 6 | D - | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfalto- |  |  |  |
| d.5 | 0108-02 | 05.03. 05b | wą mechaniczne AC16W, AC22W |  |  |  |
|  |  |  | poz.25*0.03*2.50 | t |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 261.60 |
| 28 | KNNR 6 | D - | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - doda- |  |  |  |
| d.5 | 0108-05 | 05.03. 05b | tek za 1 km przewozu ponad 5 km |  |  |  |
|  |  |  | Krotność = 15 poz.27 | t |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 261.60 |
| 29 | KNNR 6 | D- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |  |  |  |
| d.5 | 1005-06 | 04.03.01 | poz.25 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3488.06 |
| 30 | KNNR 6 | D- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  |  |  |
| d.5 | 1005-07 | 04.3.01; D - 04.3.01a | poz.25 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3488.06 |
| 31 | KNNR 6 | D - | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po |  |  |  |
| d.5 | 0309-02 | 05.03. 05a | zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC8S, AC11S |  |  |  |
|  | analogia |  | UWAGA: Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle lub równolegle do osi jezdni - za pomocą taśmy bitumicznej drogowej np. "Laterbit". Krotność = 1.25 poz.30+0<skrzyżowanie z ul. Matejki> | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3488.06 |
| 32 | KNNR 6 | D - | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - za |  |  |  |
| d.5 | 0309-07 | 05.03. | dalsze 15 km |  |  |  |
|  | analogia | 05a | Krotność = 15 poz.30*0.102*1.25 | t |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 444.73 |
| 6 | 45233120-6 |  | CHODNIK |  |  |  |
| 33 | KNNR 1 | D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w |  |  |  |
| d.6 | 0202-06 | 04.01. | gruncie kat. III-IV z transportem urobku - odległość odwozu zgodnie z ustale- |  |  |  |
|  | 0208-02 | 01 | niami Wykonawcy Robót- po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda- |  |  |  |
|  | analogia |  | mi samowyładowczymi. UWAGA: INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPY. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGOD- |  |  |  |
|  |  |  | NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA SKŁADOWANIE GRUNTU. |  |  |  |
|  |  |  | <od Hallera do wjazdu pos 3>(54.50-40.00-4.00<wiazd pos 3>)*2.00*0.26 | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.46 |
| 34 | KNNR 6 | D- | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV |  |  |  |
| d.6 | 0103-01 | 04.01. 01 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  |  | <od Hallera do wjazdu pos 3>(54.50-40.00-4.00<wjazd pos 3>)*2.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 35 | KNNR 6 | D - | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |
| d.6 | 0113-06 | 04.04. |  |  |  |  |
|  | analogia | 02a | <od Hallera do wjazdu pos 3>(54.50-40.00-4.00<wjazd pos 3>)*2.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 36 | KNR 2-31 | D - | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości |  |  |  |
| d.6 | 0105-05 | 08.04. 01; | warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |
|  | analogia | D - 05.03.23 | 54.50*2.00<od Hallera do wjazdu pos 3>+(4.50+160.50)*1.85<od przejścia do wjazdu do sklepu>+189.00*1.85<od wjazdu do sklepu do końca zakresu> | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 763.90 |
| 37 | NNRNKB | D - | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |  |  |  |
| d.6 | 231 0511-03 | 05.03.23 | 8 cm - 21 -50 elementów/m2 |  |  |  |
|  | analogia |  | <od Hallera do wjazdu pos 3>(54.50-40.00-4.00)*2.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 38 | NNRNKB | D - | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |  |  |  |
| d.6 | 231 0511-03 | 08.04.01 | 8 cm - 21-50 elementów/m2 - KOSTKA Z ROZBIÓRKI. 15% KOSTKI NOWEJ |  |  |  |
|  | analogia | D - 05.03.23 | 40.00*2.00<od Hallera do wjazdu pos 3>+(4.50+160.50)*1.85<od przejścia do wjazdu do sklepu>+189.00*1.85<od wjazdu do sklepu do końca zakresu> | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 734.90 |
| 39 | KNNR 6 | D - | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m |  |  |  |
| d.6 | 0703-01 | 07.06.02 |  |  |  |  |
|  | analogia |  | (175.00-103.00)<od przejścia do wjazdu do końca zakresu (od pos 27 w kie- runku przejścia)>+(75.50-58.00)<od chodnika do sklepu Biedronka do muru oporowego sklep Biedronka(myjnia)> | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89.50 |
| 7 | 45233120-6 |  | WJAZDY POSESJA NR 1 MATEJKI, SKLEP "BIEDRONKA", WIMAR |  |  |  |
| 40 | KNNR 1 | D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w |  |  |  |
| d.7 | 0202-06 | 04.01.01 | gruncie kat. III-IV z transportem urobku - odległość odwozu zgodnie z ustale- |  |  |  |
|  | 0208-02 |  | niami Wykonawcy Robót- po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda- |  |  |  |
|  | analogia |  | mi samowyładowczymi. UWAGA: INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPY. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGOD- |  |  |  |
|  |  |  | NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA SKŁADOWANIE GRUNTU. |  |  |  |
|  |  |  | <wjazd pos 1 >4.00*3.00*0.33 | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.96 |
| 41 | KNNR 6 | D- | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV |  |  |  |
| d.7 | 0103-01 | 04.01.01 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  |  | <wjazd pos 1 >4.00*3.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 42 | KNNR 6 | D - | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |
| d.7 | 0113-02 | 08.04.01; |  |  |  |  |
|  | analogia | D - 04.04.02a | <wjazd pos 1 >4.00*3.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 43 | NNRNKB | D - | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |  |  |  |
| d.7 | 231 0511-03 | 08.04.01; | 8 cm - 21 -50 elementów/m2 |  |  |  |
|  | analogia | D - 05.03.23 | <wjazd pos 1 >4.00*3.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 44 | KNR 2-31 | D - | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości |  |  |  |
| d.7 | 0105-05 | 08.04.01; | warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |
|  | 0105-06 | D - 05.03.03 | <wjazd sklep, Wimar>(12.50+7.80)/2*3.00+(7.80+10.00)/2*3.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 57.15 |
| 45 | KNNR 6 | D - | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 15 cm, |  |  |  |
| d.7 | 0307-08 | 08.04.01 | spoiny wypełnione zaprawą cementową. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI - 15% |  |  |  |
|  |  | D - 05.03.03 | „BETONITÓW” NOWYCH. |  |  |  |
|  |  |  | <wjazd sklep, Wimar>(12.50+7.80)/2*3.00+(7.80+10.00)/2*3.00 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 57.15 |
| 8 | 45233120-6 |  | REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH |  |  |  |
| 46 | KNR 2-31 | D- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych |  |  |  |
| d.8 | 1406-02 | 03.02.01a | 7+5+1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 47 | KNR 2-31 | D- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |  |  |  |
| d.8 | 1406-05 | 03.02.01a | 7+6+1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 9 | 45233120-6 |  | POBOCZA |  |  |  |
| 48 | KNR 2-31 | D - | Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm |  |  |  |
| d.9 | 1402-03 | 06.03.01 | [54.50<od Hallera do wjazdu pos 3>+(4.00+160.50)<od przejścia do wjazdu do sklepu>+189.00<od wjazdu do sklepu do końca zakresu>]*0.5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 49 | KNR 2-31 | D - | Ręczne plantowanie-uzupełnianie poboczy |  |  |  |
| d.9 | 1402-02 analogia | 06.03.01 | [54.50<od Hallera do wjazdu pos 3>+(4.00+160.50)<od przejścia do wjazdu do sklepu>+189.00<od wjazdu do sklepu do końca zakresu>]*0.5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 10 | 45233120-6 |  | WYSEPKA - AZYL - PRZEJŚCIE |  |  |  |
| 50 | KNR 2-31 | D - | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |  |  |  |
| d.10 | 0401-06 | 08.01. 01b | kat.III-IV |  |  |  |
|  |  |  | <wysepki - azyl - przejście>3.65+10.25 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.90 |
| 51 | KNR 2-31 | D - | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - z betonu C12/15 |  |  |  |
| d.10 | 0402-04 analogia | 08.01.01b | poz.50*(0.35*0.15+0.30*0.15) | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 52 | KNR 2-31 | D - | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |  |  |  |
| d.10 | 0403-03 | 08.01. 01b | towo-piaskowej |  |  |  |
|  |  |  | <wysepki - azyl - przejście>3.65+10.25 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.90 |
| 53 | KNR 2-31 | D - | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV |  |  |  |
| d.10 | 0401-04 | 08.03.01 |  |  |  |  |
|  | analogia |  | <wysepki - azyl - przejście>2*3.00 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 54 | KNR 2-31 | D - | Ława pod obrzeża betonowe z oporem 0,28*0,30-0,08*0,15 - z betonu C12/ |  |  |  |
| d.10 | 0402-04 | 08.03.01 | 15 |  |  |  |
|  | analogia |  | poz.53*(0.28*0.30-0.08*0.15) | m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 55 | KNR 2-31 | D - | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |
| d.10 | 0407-05 | 08.03.01 | z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |
|  |  |  | poz.53 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 56 | KNR 2-31 | D - | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości |  |  |  |
| d.10 | 0105-07 | 05.03.23 | warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |
|  |  |  | <wysepki - azyl - przeiście>2*0.5*1.00*1.50+3.00*3.10+2*0.5*1.00*1.50 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.30 |
| 57 | NNRNKB | D - | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |  |  |  |
| d.10 | 231 0511-03 | 05.03.23 | 8 cm - 21 -50 elementów/m2 |  |  |  |
|  |  |  | <wysepki - azyl - przeiście>2*0.5*1.00*1.50+3.00*3.10+2*0.5*1.00*1.50 | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.30 |

ZAŁĄCZNIK NR 8

Kosztorys ofertowy

# Nazwa Wykonawcy:

##### …...........................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45100000-8 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111- 01 | D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.40 |  |  |
| Razem dział 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45111000-8 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR AT-03 0101-02 | D- 01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 21.60 |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0813- 03 | D- 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowei | m | 346.90 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0814- 01 | D- 01.02.04 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 400.00 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0812- 03 | D- 01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 26.02 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0810- 01 analoaia | D- 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bruko- wej na podsypce piaskowej - wysepki przejście | m2 | 12.30 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0810- 01 analogia | D- 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bruko- wej na podsypce piaskowej - KOSTKA DO PONOWNEGO WBUDOWANIA - 15% KOSTKI NOWEJ | m2 | 734.90 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0805- 04 | D- 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową - BE- TONITY DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 15% NO- WYCH BETONITÓW | m2 | 57.15 |  |  |
| 9 d.2 | KNR AT-03 0102-03/04 | D - 05.03.11; D- 01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja | m2 | 3488.06 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 4-04 1103- 04 1103-05 | D- 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow- czym na odległość 10 km. UWAGA: INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPY. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA UTYLIZACJĘ GRUZU BETONOWEGO I FREZOWIN. | m3 | 341.36 |  |  |
| Razem dział 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 45233120-6 |  | UZUPEŁNIENIE SKARPY PLUS UNOCNIENIE PŁYTAMI AŻUROWYMI 60*40*10 cm |  |  |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-01 0311- 03 analogia | D - 06.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV) - (wbudowanie ziemi na odcinku od myjni do schodów terenowych do sklepu Biedronka) | m3 | 33.25 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-01 0506- 08 analogia | D - 06.01.01 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV | m2 | 166.25 |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0105- 05 0105-06 analogia | D - 06.01.01 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 83.13 |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-01 0520- 01 analogia | D - 06.01.01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - PŁYTAMI AŻUROWYMI 60*40*10 cm | m2 | 83.13 |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-31 0401- 04 analogia | D - 08.03.01 | Rowki pod obrzeże i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 17.50 |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-31 0402- 04 analogia | D - 08.03.01 | Ława pod betonowa z oporem - obrzeże, ława betonowa o wymiarach 0,28*0,30-0,15*0,08 - z betonu C12/15 | m3 | 1.26 |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0407- 05 analogia | D - 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową - opór dla płyt ażurowych - umocnienia skarpy | m | 17.50 |  |  |
| Razem dział 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45233120-6 |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA |  |  |  |  |
| 18 d.4 | KNR 2-31 0401- 06 | D - 08.01.01 b | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 333.00 |  |  |
| 19 d.4 | KNR 2-31 0402- 04 | D - 08.01.01 b | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 | 24.98 |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0403- 03 | D - 08.01.01 b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 304.50 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 2-31 0403- 03 analogia | D - 08.01.01 b | Krawężniki betonowe "najazdowe" o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24.50 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-31 0401- 04 analogia | D - 08.03.01 | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 408.00 |  |  |
| 23 d.4 | KNR 2-31 0402- 04 analogia | D - 08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem 0,28*0,30-0,08*0,15 - z betonu C12/15 | m3 | 29.38 |  |  |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0407- 05 | D - 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową | m | 408.00 |  |  |
| Razem dział 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45233120-6 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 6 1005- 06 | D- 04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- micznych | m2 | 3488.06 |  |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 1005- 07 | D- 04.03.01; D - 04.03.01a | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 3488.06 |  |  |
| 27 d.5 | KNNR 6 0108- 02 | D - 05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bi- tumiczną asfaltową mechaniczne AC16W, AC22W | t | 261.60 |  |  |
| 28 d.5 | KNNR 6 0108- 05 | D - 05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bi- tumiczną - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km Krotność = 15 | t | 261.60 |  |  |
| 29 d.5 | KNNR 6 1005- 06 | D- 04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- micznych | m2 | 3488.06 |  |  |
| 30 d.5 | KNNR 6 1005- 07 | D- 04.03.01; D - 04.03.01a | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 3488.06 |  |  |
| 31 d.5 | KNNR 6 0309- 02 analogia | D - 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC8S, AC11S UWAGA: Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle lub równolegle do osi jezdni - za pomocą taśmy bitumicznej drogowej np. "Laterbit". Krotność = 1.25 | m2 | 3488.06 |  |  |
| 32 d.5 | KNNR 6 0309- 07 analogia | D - 05.03.05a | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - za dalsze 15 km Krotność = 15 | t | 444.73 |  |  |
| Razem dział 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 45233120-6 |  | CHODNIK |  |  |  |  |
| 33 d.6 | KNNR 1 0202- 06 0208-02 analogia | D- 04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi. UWAGA: INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPY. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA SKŁADOWANIE GRUNTU. | m3 | 5.46 |  |  |
| 34 d.6 | KNNR 6 0103- 01 | D- 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 21.00 |  |  |
| 35 d.6 | KNNR 6 0113- 06 analogia | D - 04.04.02a | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za- gęszczeniu 15 cm | m2 | 21.00 |  |  |
| 36 d.6 | KNR 2-31 0105- 05 analogia | D - 08.04.01; D - 05.03.23 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 763.90 |  |  |
| 37 d.6 | NNRNKB 231 0511-03 analogia | D - 05.03.23 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kos- tki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21 -50 elementów/m2 | m2 | 21.00 |  |  |
| 38 d.6 | NNRNKB 231 0511-03 analogia | D - 08.04.01; D - 05.03.23 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kos- tki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21 -50 elementów/m2 - KOsTkA Z ROZBIÓRKI. 15% KOSTKI NOWEJ | m2 | 734.90 |  |  |
| 39 d.6 | KNNR 6 0703- 01 analogia | D - 07.06.02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m | m | 89.50 |  |  |
| Razem dział 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 45233120-6 WJAZDY POSESJA NR 1 MATEJKI, SKLEP "BIEDRONKA", WIMAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.7 | KNNR 1 0202- 06 0208-02 analogia | D- 04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi. UWAGA: INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPY. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGODNIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA SKŁADOWANIE GRUNTU. | m3 | 3.96 |  |  |
| 41 d.7 | KNNR 6 0103- 01 | D- 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 12.00 |  |  |
| 42 d.7 | KNNR 6 0113- 02 analogia | D - 08.04.01; D - 04.04.02a | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za- gęszczeniu 20 cm | m2 | 12.00 |  |  |
| 43 d.7 | NNRNKB 231 0511-03 analogia | D - 08.04.01; D - 05.03.23 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kos- tki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21 -50 elementów/m2 | m2 | 12.00 |  |  |
| 44 d.7 | KNR 2-31 0105- 05 0105-06 | D - 08.04.01; D - 05.03.03 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 57.15 |  |  |
| 45 d.7 | KNNR 6 0307- 08 | D - 08.04.01; D - 05.03.03 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową. MATERAIŁ Z ROZBIÓRKI - 15% "BETONITÓW" NO- WYCH. | m2 | 57.15 |  |  |
| Razem dział 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 45233120-6 |  | REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH |  |  |  |  |
| 46 d.8 | KNR 2-31 1406- 02 | D- 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicz- nych | szt. | 13.00 |  |  |
| 47 d.8 | KNR 2-31 1406- 05 | D- 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 14.00 |  |  |
| Razem dział 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 45233120-6 |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 48 d.9 | KNR 2-31 1402- 03 | D - 06.03.01 | Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm | m2 | 204.00 |  |  |
| 49 d.9 | KNR 2-31 1402- 02 analogia | D - 06.03.01 | Ręczne plantowanie-uzupełnianie poboczy | m2 | 204.00 |  |  |
| Razem dział 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45233120-6 |  | WYSEPKA - AZYL - PRZEJŚCIE |  |  |  |  |
| 50 d.10 | KNR 2-31 0401- 06 | D - 08.01.01 b | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 13.90 |  |  |
| 51 d.10 | KNR 2-31 0402- 04 analogia | D - 08.01.01 b | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - z betonu C12/15 | m3 | 1.36 |  |  |
| 52 d.10 | KNR 2-31 0403- 03 | D - 08.01.01 b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowei | m | 13.90 |  |  |
| 53 d.10 | KNR 2-31 0401- 04 analogia | D - 08.03.01 | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 6.00 |  |  |
| 54 d.10 | KNR 2-31 0402- 04 analogia | D - 08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem 0,28*0,30-0,08*0,15 - z betonu C12/15 | m3 | 0.43 |  |  |
| 55 d.10 | KNR 2-31 0407- 05 | D - 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową | m | 6.00 |  |  |
| 56 d.10 | KNR 2-31 0105- 07 | D - 05.03.23 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mecha- nicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 12.30 |  |  |
| 57 d.10 | NNRNKB 231 0511-03 | D - 05.03.23 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kos- tki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21 -50 elementów/m2 | m2 | 12.30 |  |  |
| Razem dział 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |

+   				  =

(wartość netto)                                   (wartość podatku VAT)         (cena brutto oferty) *

UWAGA !

*Cenę brutto oferty należy przenieść do formularza „Oferta”.

W „Formularzu oferty” należy również  podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### ZAŁĄCZNIK NR  9

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 184 ze zm.)

##### Firma (nazwa)   wykonawcy:

##### ..............................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

Oświadczam, że:

1) Nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP *

2) Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 5) PZP*

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:

| Lp. | Firma i adres siedziby podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |

* - niepotrzebne skreślić

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### ZAŁĄCZNIK NR  10

WYKAZ  DOKUMENTÓW

STANOWIĄCYCH   TAJEMNICĘ   PRZEDSIĘBIORSTWA

##### Firma (nazwa)  wykonawcy:

##### ..............................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

zastrzegam, aby następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) nie były udostępnione pozostałym uczestnikom niniejszego postępowania:

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

UWAGA:

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

* Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

..................., dnia .............

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

###### ZAŁĄCZNIK NR  11

ZOBOWIĄZANIE  INNEGO  PODMIOTU/ WZÓR

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

w imieniu podmiotu:      …………………………………………..

/nazwa podmiotu, który udostępnia zasób/

…………………………………………..

…………………………………………..

udostępniam zasoby: …………………………………………………………………………………………............................

/wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału osób zdolnych do  wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej/

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonawcy:…………………………………………………………………………………...................

/nazwa Wykonawcy, któremu zostaje udostępniony zasób/

…………………………………………………………………………………………………………..

w celu dysponowania, korzystania z nich na okres:…………………………………………………………..

Oświadczam, iż:

Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów to:…………………………………………………………..

/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, doradztwo, konsultacje, szkolenie, delegowanie pracowników, itp.

……………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku, łączącego mnie z Wykonawcą to:………………………………………………………...

/np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.

……………………………………………………………………………………………………………

..................., dnia .............

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu trzeciego

ZAŁĄCZNIK NR 12

- UMOWA nr ........../2016 – wzór

Zawarta w dniu .....................w Syryni pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, NIP: 647-21-80774, REGON: 276286413,

w którego imieniu występują:

........................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..........................................................................................................................

reprezentowana przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiat Wodzisławski reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawarta została umowa  
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot  umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, w zakresie i na warunkach  określonych przez Zamawiającego, w ofercie Wykonawcy z dnia ……………… stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz w niniejszej umowie Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do należytego wykonania zadanie pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

2.  Przedmiot zamówienia  określony CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 5024S  - ul. Hallera w Radlinie.

Parametry określające wielkość robót:

- wymiana nawierzchni jezdni – 3488,05 m2

- przełożenie chodników – 734,90 m2

- umocnienie skarpy płytami ażurowymi – 83,12 m2

- długość krawężników – 329 mb

4. Szczegółowy zakres prac określa: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Wykonawca zapewni wykonanie umowy w sposób należyty i zgodny z ustaleniami określonymi 
w dokumentacji przetargowej i złożonej ofercie oraz z wymaganiami określonymi w obowiązujących ustawach i przepisach, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające  z nienależytego wykonania umowy.

- § 2

Obowiązki Stron - Zamawiający

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1. przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót,

1.2. zapewnić nadzór nad realizacją robót stanowiących przedmiot umowy,  poprzez wyznaczenie inspektora nadzoru, który będzie działać w jego imieniu,

1.3.  dokonać odbioru końcowego wykonanych robót,  po stwierdzeniu usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek ujawnionych po przystąpieniu do czynności  odbioru,

1.4.  po dostarczeniu faktury wraz z wymaganymi załącznikami przez Wykonawcę, w terminie dokonać zapłaty za wykonanie umowy.

- § 3

Obowiązki Stron - Wykonawca

1. Obowiązki Wykonawcy:

1.1. przystąpić do realizacji robót po przekazaniu placu budowy i uzyskaniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu drogowego,

1.2. wykonać Umowę w technologii zgodnej z przedmiarem robót, projektem budowlanym oraz  Prawem Budowlanym,

1.3. niezwłocznie powiadamiać inspektora nadzoru o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej, czy w specyfikacjach technicznych,

1.4. wykonać roboty z materiałów własnych, terminowo i z należytą starannością. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie,

1.5. odpowiednio zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty przez cały czas trwania realizacji zadania, zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez Starostę Wodzisławskiego;

1.6. utrzymywać w należytym stanie oznakowanie w trakcie wykonywania umowy,

1.7. zapewnić dojazd oraz dojście  mieszkańcom do ich posesji na wyłączonych z ruchu odcinkach drogi,

1.8.  utrzymywać na bieżąco porządek w miejscu wykonywanych prac,

1.9. utrzymywać nawierzchnię drogi, na której zostanie zachowany ruch drogowy w należytym stanie, w tym poprzez usuwanie błota lub innych zanieczyszczeń w okresie od przekazania terenu robót do chwili zakończenia czynności odbioru końcowego,

1.10. usuwać wady lub usterki ujawnione podczas odbioru albo w okresie gwarancji jakości,

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszystkich rygorów wynikających z przepisów BHP 
w szczególności w następujący sposób:

2.1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem Wykonawcy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

2.1.1. posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,

2.1.2. posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2.1.3. zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,

2.1.4. otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej 
i środki ochrony indywidualnej.

2.2. Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje nt. wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku Wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do działu BHP Zamawiającego.

2.3. Wykonawca odpowiada i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności powierzonych Umową.

2.4. W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej, Zamawiający niezwłocznie o tym fakcie powiadomi Wykonawcę w celu zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także do oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie  z zatwierdzoną organizacją ruchu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami, a także ich zaniechaniem lub powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

5. Wykonawca, przy wykonywaniu robót budowlanych, zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych, jeżeli odpowiadają one:

- wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy Prawo Budowlane,

-  wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zm.).

6. Wykonawca zobowiązany jest przed zastosowaniem materiału uzyskać pozytywną akceptację Inspektora nadzoru.

7.  Niezbędne do wykonania umowy uzgodnienia i nadzory branżowe, pozwolenia Wykonawca wykona na własny koszt.

8. Materiały przydatne z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Materiały niewykorzystane 
w związku z wykonaniem  umowy należy odwieźć i złożyć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte zgodnie z  przepisami ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

§ 4

Termin wykonania umowy

Termin wykonania zamówienia wynosi: 60 dni od dnia zawarcia umowy

§ 5

Zasady współdziałania Stron w wykonywaniu umowy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie................................................, uprawnienia budowlane ………………, wpisany w ……… Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod nr ………….., telefon:

2. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej „inspektorem nadzoru”) wykonywać będzie ……………………… uprawnienia budowlane …………………….., wpisany/ a 
w ……………. Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod nr ………………….. telefon: ………………

§ 6

Wynagrodzenie, zasady zapłaty

1. Na podstawie złożonej oferty i kosztorysu ofertowego strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie:

- Cena netto: ................... zł

(słownie:....................................................................................)

- Podatek VAT w kwocie: ..............  zł

(słownie:....................................................................................)

- Cena brutto: ..................zł

(słownie:....................................................................................)

2. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu robót ustalonego                              w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i według cen jednostkowych robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przedmiotu umowy 
i brał je pod uwagę w ustaleniu wynagrodzenia.

4. Roboty wynikające technologicznie z robót ujętych w dokumentacji projektowej nie wycenione przez Wykonawcę, nie zostaną zapłacone przez Zamawiającego po ich wykonaniu. Zamawiający uznaje, że roboty te zostały ujęte przez Wykonawcę w innych cenach i składnikach kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, po dokonaniu odbioru robót i spisaniu protokołu odbioru końcowego, (bezusterkowego), stwierdzającego wykonanie  umowy.

Wykonawca wraz z fakturą przedstawi dowód potwierdzający zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru, w razie ich wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w ust. 5 powyżej Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

7. Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę (po spełnieniu warunków określonych w ust. 5 i 6 powyżej) w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

7. Strony wyłączają możliwość zapłaty umówionego  wynagrodzenia częściami (na podstawie faktur częściowych).

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą  z faktury.

9.  Wykonawca może dokonać przelewu przysługującej mu względem Zamawiającego  wierzytelności 
z tytułu wykonania umowy na inny podmiot tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Zamówienia dodatkowe

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, określone odrębną umową.

2. Do wyceny ewentualnych robót przyjętych do realizacji w ramach zamówienia dodatkowego Wykonawca przyjmie ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym.

3. Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R, M, S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie wyższe niż średnie wartości dla robót inżynieryjnych dla regionu śląskiego publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość materiału. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że wyspecyfikowany materiał został kupiony dla wykonania zamówień dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

§ 8

Roboty zamienne, zmiana materiałów i urządzeń

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie wykonywania umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania  umowy.

2.  Strony uzgadniają niniejszym następujące zasady wprowadzania zmian materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie:

2.1.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń podanych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:

2.1.1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2.1.2. powodujące poprawę parametrów technicznych,

2.1.3.wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

2.2. Zamawiający dopuszcza zmianę producenta poszczególnych materiałów i urządzeń  wskazanych w ofercie pod warunkiem,  że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń.

3. Zmiany, o których mowa w ust. ust. 1 i 2 wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem, tj. projektant do każdej zmiany sporządzi opinię stanowiącą podstawę do ewentualnej akceptacji przez Zamawiającego.

4.  Zmiany określone postanowieniami ust. ust.  1 i 2 powyżej są dopuszczalne, jeżeli nie spowodują wzrostu wynagrodzenia maksymalnego określonego postanowieniem  § 6 ust. 1 powyżej.

§ 9

Podwykonawcy

1. Wykonawca zamierza powierzyć  następującą część zamówienia (robót):

1.1. ……………………..(szczegółowo wskazany zakres robót, dostaw, usług) podwykonawcy* (brzmienie firmy, adres, siedziba, NIP, nr KRS)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. …………. (szczegółowo wskazany zakres robót, dostaw, usług)  podmiotowi trzeciemu, na zasoby którego wykonawca powołuje się celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. …………(brzmienie firmy, adres, siedziba, NIP, nr KRS)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej w projektem umowy.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3 powyżej, uważa się, za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6  powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

10. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli przedstawi on dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

12.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

12.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

12.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 
w szczególności o zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. W razie zadośćuczynienia takiemu roszczeniu  bezpośrednio przez Zamawiającego  Wykonawca w całości zwróci Zamawiającemu wszelkie kwoty wypłacone Podwykonawcy wraz z wszelkimi poniesionymi stąd kosztami (np. odsetkami za opóźnienie, kosztami dochodzenia roszczeń przez podwykonawcę). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty określonej w zdaniu poprzedzającym 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Strony zobowiązują się, w razie powstania sporu z podwykonawcą, do współdziałania w celu uniknięcia procesu sądowego. W razie sporu sądowego Zamawiającego z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego oraz udzielać Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności dostarczyć wszelkie posiadane informacje i dokumenty.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4%  ceny całkowitej podanej w ofercie, to jest kwotę ................ 
w formie ....................

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone w wysokości 80% w ciągu 30 dni po terminie podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych robót z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pozostałe 20% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od terminu upływu udzielonej rękojmi, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest  wnieść zabezpieczenie w wysokości 4%, ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy w pełnej wysokości, przy czym 80% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, który nastąpi zgodnie z § 11 niniejszej umowy, natomiast pozostałe  20% zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dacie upływu udzielonej rękojmi.

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz winno ono być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz zawierać  bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego zabezpieczenia wypłaty kwoty zabezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie takie winno obejmować faktyczny okres wykonywania zamówienia (niniejszej umowy)  aż do chwili uznania przez Zamawiającego, iż zostało ono należycie wykonane. W razie zmiany lub niedotrzymania umówionego terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin ważności zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniądz, 
a jeśli nie jest to możliwe - wnieść nowe zabezpieczenie na wydłużony okres realizacji zamówienia. Przelew wierzytelności wynikającej z gwarancji lub poręczenia przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich winien być dopuszczalny bez jakichkolwiek wyłączeń lub ograniczeń.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz  
z powstałymi  odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
z umową wykonania robót    oraz  pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi na wykonane roboty.

§ 11

Odpowiedzialność, kary umowne

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 poniżej.

2. Kary te Zamawiający może  naliczać w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za przekroczenie terminu określonego w § 4 w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia w wykonaniu zadania, jednak nie więcej niż 100% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad - stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji  lub rękojmi w wysokości 200zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad lub wymianę na rzecz wolną od wad;

c) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto,

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% niezapłaconej należności brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000.00zł, za każdy taki przypadek;

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000.00zł za każdy taki przypadek;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości  brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień w opóźnieniu,

h) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada  
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1

i) niewprowadzenia organizacji ruchu - w kwocie 1.000.00zł

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia za wykonanie umowy z mocą wsteczną (ex tunc).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, 
w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z postanowień umowy przez Wykonawcę. W takim wypadku  strony dokonają inwentaryzacji  robót  wykonanych do dnia rozwiązania niniejszej umowy oraz sporządzą protokół odbioru częściowego,  stanowiące podstawę do rozliczenia między stronami oraz ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Wykonawcy za wady.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a Strony umowy w protokole odbioru końcowego dokonują inwentaryzacji wykonanych robót.

7. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania umowy w terminie, 
a także jeżeli Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wedle wyboru Zamawiającego.

8. Przy zawarciu umowy Wykonawca przedłoży potwierdzoną kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia ………………….  złotych ważną na dzień podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z tytułu wskazanego w zdaniu poprzedzającym oraz przedkładania potwierdzonych kserokopii  polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia, jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu wykonywania niniejszej umowy lub szkód powstałych lub ujawnionych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji publicznej jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 12

Odbiór robót

1. Zamawiający po pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji odbiorowej przez Inspektora nadzoru, wyznaczy termin, powoła komisję odbioru i rozpocznie odbiór  robót w ciągu 14 dni po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.

2. O terminie rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

3. Jeżeli w czasie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

4. Z odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru, jak też terminy ustalone na usunięcie ewentualnych wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad. Data stwierdzenia przez Komisję usunięcia wad jest terminem zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi.

6. Strony wyłączają częściowe odbiory robót.

§ 13

Gwarancja

1. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres……………. miesięcy,

2. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w ten sposób, że obejmuje nią, na warunkach uzgodnionych niniejszą umową, również roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualny przelew wierzytelności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na  rzecz Zamawiającego.  W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru uprawnień, z których skorzysta.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż w umowie o podwykonawstwo zawartej z wykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak jest umownego wyłączenia przelewu wierzytelności z tytułu gwarancji i rękojmi.

4. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości i liczony jest od daty odbioru lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

a) w przypadku pisemnego lub faksem powiadomienia  przez Zamawiającego o istnieniu wad w przedmiocie świadczenia, usunięcia tych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

b) usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych  po terminie odbioru końcowego robót, jeśli Zamawiający zawiadomił o  wadzie przed upływem okresu  gwarancji określonego w niniejszej umowie,

c) pokrycia kosztów udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem, a  poniesionych przez Zamawiającego wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie usunięcia wady przez Wykonawcę w  wyznaczonym terminie.

d)   obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu właściwy dokument stwierdzający istnienie gwarancji na wykonane roboty.

§ 14

Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji jakości

Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji jakości przeprowadzi przeglądy gwarancyjne wykonanych robót, objętych niniejszą umową. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą według uznania Zamawiającego i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione,  w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 15

Prawo właściwe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy  ustawy -  Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

2. Strony poddają niniejszą umowę prawu polskiemu.

§ 16

Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia  spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Zmiany umowy

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach tam określonych.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem postanowienia ust. 1 powyżej.

§ 18

Załączniki

1. Wykaz załączników do umowy:

1.1. Oferta Wykonawcy

1.2. Dokumentacja przetargowa

1.3. SIWZ,

1.4.Potwierdzona kserokopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy.

2. Załączniki do umowy wymienione w ust. 1 powyżej stanowią integralną część umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie dokumenty - aneksy, powiadomienia lub jakiekolwiek inne pisma wysyłane przez Strony na adres siedziby wskazany w umowie, będą uznane za doręczone, chyba że strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu doręczenia. Jeżeli strona odmawia przyjęcia pisma przesłanego jej przez pocztę lub przez osobę reprezentującą drugą stronę, pismo zostaje zwrócone do nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, a datę odmowy uznaje się za datę doręczenia pisma.

- ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:

Załącznik nr 13

KARTA GWARANCYJNA NA ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej 5024S w Radlinie”

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca (Gwarant):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zapewnia, że przedmiot umowy nr .................................... z dnia ………………………………

wykonany został zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również należytą starannością.

2. Zadeklarowany przez Wykonawcę Okres Gwarancji wynosi:  …………….. miesięcy.

3. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie umowy, Zamawiający uprawniony jest do:

- żądania nieodpłatnego usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;

4. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant zobowiązany jest do:

- nieodpłatnego usunięcia wady,

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od wad,

5. Jeżeli Gwarant uchylać będzie się od usunięcia wady w terminie wówczas Zamawiający zmuszony będzie nałożyć kary umowne, zgodnie z postanowieniem § 11 umowy.

6. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.

7. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie Gwaranta, 
a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub drogą elektroniczną.

8. Przeglądy Gwarancyjne:

8.1. Odbywać się będą według uznania Zamawiającego i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania Gwarancji,

8.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

8.3. Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć swego Przedstawiciela/i do dokonania przeglądu gwarancyjnego.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

8.4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego. 
W przypadku nieobecności Przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu.

Zapis zostanie dostosowany zgodnie ze stanem faktycznym.

Zapis zostanie dostosowany zgodnie ze stanem faktycznym.

Zapis zostanie dostosowany w zależności od wyników przeprowadzonego zamówienia publicznego

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.