ZP.2521.37.2016                                                                                         Syrynia, dnia 16  grudnia  2016 r.

Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.37.2016

dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – 2017r.”

ZMIANA  TREŚCI

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – 2017r.”

1) rozdział III Termin wykonania zamówienia ulega zmianie otrzymując brzmienie:

„Zamawiający przewiduje wykonanie całego zamówienia  w dwóch etapach:

Etap I - wykonanie oznakowania skrzyżowań i przejść dla pieszych w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia  30 maja 2017 r.

Etap II -  wykonanie oznakowania cienkowarstwowego segregacyjnego ciągów dróg w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia  15 lipca 2017 r.”

2)  pkt 5 formularza „Oferty” ulega zmianie otrzymując brzmienie:

„Oferujemy wykonanie zadania w terminie:

Etap I - wykonanie oznakowania (cienkowarstwowe) skrzyżowań i przejść dla pieszych 
w terminie do dnia 30 maja 2017 r.

Etap II - wykonanie oznakowania segregacyjnego wybranych ciągów dróg w terminie 
do dnia 15 lipca 2017 r.”

3) § 2 ust. 1 wzoru umowy ulega zmianie otrzymując brzmienie:

„Etap I – wykonanie oznakowania skrzyżowań i przejść dla pieszych (cienkowarstwowe) w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 maja 2017 r.

Etap II -  wykonanie oznakowania cienkowarstwowego segregacyjnego ciągów dróg w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 lipca 2017r.”

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT został wyznaczony na dzień: 03.01.2017 r.

W konsekwencji ulega zmianie:

4) pkt 7 rozdziału X „Opis sposobu przygotowania oferty” ulega zmianie otrzymując brzmienie:

„Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie (kopertach) lub opakowaniu (opakowaniach). Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta przetargowa:

„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – 2017r.”

Nie otwierać przed dniem: 03.01.2017 r. godz. 1030

Na kopercie należy również umieścić firmę (nazwę) oraz adres Wykonawcy.”

5) pkt 1 rozdziału XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie otrzymując brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, sekretariat nie później niż dnia: 03.01.2017r. do godz. 1000.”

6) pkt 2 rozdziału XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie otrzymując brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03.01.2017 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, świetlica.”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnionymi zmianami zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pn.:

„ZMIANA TREŚCI SIWZ – NOWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia  i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2016 r. pod numerem: 368563-2016.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik