ZP.2520.156.2017                                                          	  	                         Syrynia, dnia  19   października 2017 r.

Do wszystkich Wykonawców 
nr post. ZP.2520.156.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Wodzisławski - Powiatowy  Zarząd  Dróg  w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Syryni na podstawie przepisów ustawy z  dnia  23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 459 ze zm.) 
w zw. z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia)”

CPV: 71520000-9  usługi nadzoru budowlanego

I. 	Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są czynności polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia)

Zadanie obejmuje przebudowę linii napowietrznej teletechnicznej wzdłuż ul. Centralnej w Połomi.

Zakres prac przewiduje wykonanie:

- demontażu kabli abonenckich napowietrznych

- przebudowy kabli abonenckich napowietrznych

- budowy kabla rozdzielczego

- budowy kabla  abonenckiego;

Termin realizacji robót budowlanych: od dnia zawarcia umowy do dnia 24 listopada 2017 r.

Termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych: 18.10.2017r.

Pełny zakres robót budowlanych będący przedmiotem nadzoru inwestorskiego został szczegółowo przedstawiony w projektach  budowlanych, opisie  technicznym,  częściach rysunkowych,  przedmiarze robót i  specyfikacjach technicznych, które do wglądu są w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8, jak również na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w zakładce: zamówienia publiczne – ogłoszenia o przetargach.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kompleksowego nadzoru nad całością robót w zakresie nadzoru inwestorskiego.

- W ramach niniejszego zamówienia  Wykonawca - Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do:

  - Reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - Sprawdzania zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami BHP;

  - Udziału w pracach przy przekazaniu placu budowy oraz w czynnościach odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim;

  - Współpracy z projektantem, cele egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej;

  - Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji zadania;

  - Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów - przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;

  - Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

  - Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu.

  - Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia 
w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

  - Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

  - Żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

  - Kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót;

  - Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

  - Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w  tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

  - Zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;

  - Sporządzania pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanych inwestycji;

  - Udziału w przeglądach gwarancyjnych przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie 
z wykonawcą robót budowlanych;

  - Bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu prac oraz przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej informacji na temat postępu prac na nadzorowanych inwestycjach. Informacje należy przekazywać Zamawiającemu min. raz w tygodniu. Dopuszcza się możliwość dostarczenia informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

  - Zapewnienia codziennej dyspozycyjności nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy wykonawcy robót;

  - Rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;

  - Złożenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie inżynierów budownictwa i dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

  - Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji
(rady budowy, spotkania z mieszkańcami) oraz naradach wynikających z bieżących potrzeb;

  - Niezwłocznego Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych, przygotowania  do akceptacji  Zleceniodawcy protokołu konieczności ich wykonania oraz dokumentacji i kosztorysów na te roboty. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca - Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

  - Przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę robót  oraz samodzielne podejmowanie decyzji w tych sprawach.

  - Prowadzenia nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych 
w ramach  wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową,

  - Informowania Zamawiającego o nieujawnionych podwykonawcach.

Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy art. 25 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

II. Warunek złożenia oferty:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą 
z uprawnieniami budowlanymi w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

III . Termin wykonania zadania:

Wykonawca jest zobowiązany sprawować czynności inspektora nadzoru inwestorskiego przez czas oznaczony, 
od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Inwestycji, usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego oraz przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie zadania. tzn. bezusterkowego odbioru inwestycji.

IV. Sposób przygotowania oferty.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim i sporządzona w formie pisemnej w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący załącznik  nr 1.

- Do oferty należy dołączyć również wypełnione i podpisane załączniki nr 2, 3 oraz 4.

- Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca winien złożyć ofertę:

- Osobiście lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

- Faksem: 32 451-74-15

- Pocztą elektroniczną: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

5. Oferty należy składać do dnia  23 października 2017r. do godz. 12.00

V. Sposób obliczania ceny ofertowej.

- W formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz zastosowaną stawkę podatku VAT, osobno za nadzór dla każdego zadania.

- Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być podana w złotych z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

- Podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT powinna być zgodna z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Cena – 100 %

VII. Osoby upoważnione do kontaktu.

- Elżbieta Lisiecka, Grzegorz Mrozek,

- Joanna Bauer (sprawy zamówienia)

pod numerami telefonów:  (32) 451-76-07, (32) 451-74-15; od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty - załącznik nr 1

- Wykaz osób - załącznik nr 2

- Oświadczenie - załącznik nr 3

- Oświadczenie o niełączeniu funkcji – załącznik 4

- Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

„OFERTA”

1. Niniejszym składamy ofertę, na zadanie p.n.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia)”

Termin realizacji:

Wykonawca jest zobowiązany sprawować czynności inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia ww. Inwestycji, usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz  przekazaniu Zamawiającemu wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, tzn. bezusterkowego odbioru inwestycji.

Zarejestrowana  firma (nazwa) Wykonawcy:

.........................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica ................................................ nr domu......................

kod ..................... miejscowość ...........................................

powiat ............................. województwo ...............................

tel.: ......................................	faks/e-mail: ...............................

REGON:.................................		NIP:..................................

2.OFERUJEMY PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO ZA CENĘ:

Cena całkowita brutto: ................... zł

Stawka podatku VAT  ………………. %

Oświadczam, że powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy 
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zm.).

3. Płatności wynikające z realizacji ww. zadania prosimy przekazać na nasze konto numer:

……………………………………………………………………………………………………

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/ Oświadczamy, że wykonanie zamówienia w  części powierzamy podwykonawcy*

Zakres prac powierzony podwykonawcy (om):

................................................................................................

(*ten punkt dotyczy w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy(om), gdy taka sytuacja nie zachodzi należy wpisać „nie dotyczy”)

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

7. Oświadczamy, że jesteśmy* /nie jesteśmy*) podatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

* niepotrzebne skreślić

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

(KADRA  NADZORU INWESTORSKIEGO)

# Nazwa Wykonawcy:

##### ..........................................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia)”

| Imię i nazwisko | Uprawnienia Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………. ………………. | - Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) Nr:………………………………… Rodzaj uprawnień:………………………… -Wykształcenie………………… -Doświadczenie (ilość lat praktyki zawodowej) ……………………………………… |  |  |

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### ZAŁĄCZNIK NR  3

OŚWIADCZENIE

##### Nazwa  wykonawcy:

##### ..........................................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia)”

Oświadczam/(y), że osoby, odpowiedzialne za wykonanie zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

| …................, dnia ….......... | …....................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE O NIEŁĄCZENIU FUNKCJI

##### Nazwa  wykonawcy:

##### ..........................................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia)”

Oświadczam/(y), że osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie będzie pełniła funkcji kierownika budowy na wyżej określonych zadaniach.

| ................, dnia .......... | ....................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |